🌴  낙원계산기 v2.0

Product Requirements Document

국내 유일의 시각적 FIRE 시뮬레이터

# 1. 한 줄 요약

사용자가 입력값을 바꾸면 자산 성장 그래프가 즉시 반응하는, 국내 최초 시각적 FIRE 시뮬레이터로 업그레이드한다.

# 2. 문제 (What's broken)

- 숫자만 있고 그래프가 없다 → 복리 효과가 체감되지 않음

- 변수 하나 바꿔서 비교할 방법이 없다 → 시나리오 실험 불가

- 결과를 공유하거나 저장할 수 없다 → 바이럴/재방문 없음

# 3. 타겟 유저

| 페르소나 | 상황 | 핵심 질문 |
| --- | --- | --- |
| 김민준 (32세) | IT 6년차, 월 150만원 저축 중 | "저축 얼마 더 늘리면 몇 년 빨라지나?" |
| 박서연 (41세) | 중소기업 팀장, 저축 늦게 시작 | "지금 시작해도 늦지 않았나? 국민연금 포함하면?" |

# 4. 기능 요구사항 (MoSCoW)

## 🔴 Must Have

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| F-01 자산 성장 그래프 | 연도별 자산 라인 차트, 은퇴 시점 강조, 인터랙티브 호버 |
| F-02 슬라이더 UX | 슬라이더 조작 시 그래프 실시간 업데이트 (debounce 300ms) |
| F-03 결과 요약 카드 | 은퇴 연도 / 총 자산 / 월 인출액 카드, '낙원까지 D-N년' 표시 |

## 🟡 Should Have

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| F-04 시나리오 A/B 비교 | 2개 시나리오 동시 그래프, '시나리오 B가 N년 빠름' 요약 |
| F-05 인플레이션 토글 | 실질/명목 전환, 기본값 2.5% |
| F-06 결과 공유 | URL 파라미터 공유 링크 + 결과 이미지 다운로드 |

## 🟢 Could Have (v2.1 이후)

- F-07  국민연금 입력

- F-08  세후 수익률 자동 계산

- F-09  몬테카를로 시뮬레이션 (성공 확률)

# 5. 기술 제약

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 초기 로드 | LCP < 2.5초 (모바일 4G) |
| 그래프 반응 | 입력 변경 후 < 300ms |
| 데이터 | 서버 저장 없음 — 클라이언트 사이드 계산만 |
| 브라우저 | Chrome / Safari / Firefox 최신 2버전 |

# 6. 성공 지표

| North Star | 목표 |
| --- | --- |
| 세션당 시나리오 계산 횟수 | 1회 → 3회 이상 (출시 3개월) |

| 지표 | 현재 | 목표 (3개월) |
| --- | --- | --- |
| 평균 세션 시간 | ~1분 30초 | 3분 이상 |
| 시나리오 비교 사용률 | 0% | 방문자의 30% |
| 공유 클릭률 | 0% | 세션의 5% |
| 7일 재방문율 | 미측정 | 15% 이상 |

# 7. 개발 로드맵 (9주)

| 주차 | 작업 |
| --- | --- |
| W1–2 | UX 와이어프레임 + 시각화 라이브러리 선정 (Recharts vs Chart.js) |
| W3–5 | F-01 그래프 · F-02 슬라이더 · F-03 결과 카드 구현 |
| W6–7 | F-04 시나리오 비교 · F-05 인플레이션 · F-06 공유 기능 |
| W8 | 사용성 테스트 (5명) + 성능 최적화 + QA |
| W9 | Soft Launch → 커뮤니티 배포 → 피드백 루프 |

# 8. 미결 사항 (팀 논의 필요)

| # | 질문 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| OQ-1 | 시각화 라이브러리: Recharts vs Chart.js vs D3 — 성능/번들 결정 | W1 |
| OQ-2 | 국민연금 기능을 v2.0에 넣을 것인가? | W2 |
| OQ-3 | 수익 모델: 무료 유지 vs 프리미엄 전환? | W3 |

이 문서는 살아있는 문서입니다 — 팀 논의에 따라 지속 업데이트됩니다.